KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT**

|  |
| --- |
| **Tên đề tài:** Xây dựng website quản lí thông tin cố vấn học tập.  **Giáo viên hướng dẫn:** Hà Thị Thuý Vi  **Thời gian thực hiện:** Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 31/12/2023 |
| **Sinh viên thực hiện:** Lương Quốc Trung – 110120125  **Nội dung đề tài:** Sử dụng ngôn ngữ PHP và MySQL để xây dựng website dùng để quản lí thông tin của cố vấn học tập, người dùng có thể tra cứu thông tin cố vấn học tập bằng cách chọn năm học và mã lớp, ngoài ra còn có thể tra cứu bằng cách tìm kiếm thông tin cố vấn học tập dựa vào mã lớp. Người quản trị có thể đăng nhập vào hệ thống, thay đổi cố vấn học tập của lớp học, tạo năm học, lớp học, thêm cố vấn học tập mới.  **Kế hoạch thực hiện:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Người thực hiện | | Tuần 1 | Từ ngày 13/11/2023  đến 19/11/2023 | - Tìm hiểu đề tài, tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu của đề tài.  - Hoàn thành Chương 1: Tổng Quan. | Lương Quốc Trung  MSSV: 110120125 | | Tuần 2 | Từ ngày 27/11/2023  đến 03/12/2023 | - Tìm hiểu lý thuyết, hoàn thành Chương 2: Tổng Quan Lý Thuyết.  - Thiết kế cơ sở dữ liệu. | Lương Quốc Trung  MSSV: 110120125 | | Tuần 3 | Từ ngày 11/12/2023  đến 17/12/2023 | - Cài đặt môi trường và các công cụ lập trình.  - Xây dựng giao diện website. | Lương Quốc Trung  MSSV: 110120125 | | Tuần 4 | Từ ngày 25/12/2023  đến 31/12/2023 | - Hoàn thành bài báo cáo, kết luận, hướng phát triển.  - Nộp quyển báo cáo cho giảng viên hướng dẫn xem xét, chỉnh sửa. | Lương Quốc Trung  MSSV: 110120125 | | Kết Thúc | Từ ngày 02/01/2024  đến 07/01/2024 | - Hoàn thành và nộp quyển báo cáo. | Lương Quốc Trung  MSSV: 110120125 | | | | *Ngày……tháng……năm……*  **SV Thực hiện**  **Xác nhận của GVHD** | | |  |  | |